Příloha k pozvánce na úvodní jednání

###### INFORMACE

pro vlastníky o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Prusínky

(dále jen“KoPÚ“)

#### KoPÚ v katastrálním území Prusínky byla zahájena na žádost obce a vlastníků zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. V tomto případě pozemkový úřad zahájil řízení dle § 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen „zákon“) oznámením o zahájení pozemkové úpravy, které bylo vyvěšeno na úředních deskách pozemkového úřadu a Obecního úřadu Pavlovice ve dnech 25.1.2021 – 12.2. 2021. Zpracovatelem pozemkové úpravy se na základě výběrového řízení stala firma Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov. Smlouva s vítězným uchazečem byla uzavřena 29.10.2021.

#### Předmětem řízení jsou všechny pozemky v tzv. obvodu pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Z pozemkové úpravy jsou vyloučeny pozemky v zastavěné části obce tzv. intravilánu obce, pozemky určené k výstavbě a pozemky chráněné podle zvláštních předpisů.

#### Dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele-nájemce:

- upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy

- možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu

- úprava tvaru pozemků

- možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví

- zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest

- možnost zahájení užívaní svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných)

- ukončení zatímního užívání cizích pozemků

- uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel

- lustrování pozemků (dohledání neznámých či zemřelých osob)

Význam pozemkových úprav pro obce:

- zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům

- vymezení původního církevního majetku ze státní půdy

- převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce

- realizace prvků společných zařízení pozemkovým úřadem ze státních prostředků nebo zdrojů EU, jejich převedení do majetku obce

- snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest kolem obcí.

- vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany před záplavami pomocí realizace protierozních a vodohospodářských opatření

- zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku výsadby místních prvků ÚSES, např. doprovodná zeleň kolem polních cest

- zjednodušení a zlevnění zpracování územního plánu obce

- nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělsky využitelné i po realizaci

Význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí:

- obnova katastrálního operátu

- vznik digitální katastrální mapy

- promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitosti a odstranění nesouladů

- přesné výměry jednotlivých parcel

- zahuštění polohového bodového pole

- vyřešení duplicitních vlastnictví

- dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků

- oprava případných nesprávných údajů o vlastnících nemovitostí

Na úvodním jednání budou účastníci řízení a vlastníci pozemků seznámeni s účelem, formou a  obvodem pozemkové úpravy. Dále bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace BPEJ, bude zvolen sbor zástupců vlastníků a přítomným účastníkům budou podány informace o podstatných skutečnostech zjištěných při přípravě řízení o pozemkové úpravě, popřípadě budou projednány další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

V rámci pozemkové úpravy již byly provedeny tyto práce:

- dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového (geodetického) pole (02/2022)

- geodetické zaměření skutečného stavu v terénu (05/2022)

- podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (05/2022)

Další předpokládaný postup:

- rozbor současného stavu (31.10.2022)

- šetření vnitřního (zastavěná část obce) a vnějšího (katastrální hranice) obvodu komisí s přizváním vlastníků (31.10.2022)

- projednání a odsouhlasení tzv. soupisu nároků (tabulka s pozemky vstupujícími do pozemkové úpravy včetně jejich ocenění (28.2.2023)

- zpracování tzv. plánu společných zařízení (návrh cestní sítě, protierozních opatření atd. (30.6.2024)

- projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky a jeho odsouhlasení (31.5.2025)

- svolání závěrečného jednání, vydání rozhodnutí (2. polovina roku 2025)

Řízení o pozemkových úpravách je ukončeno vydáním prvního rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy (zákon ukládá souhlas vlastníků alespoň ¾ řešené výměry pozemků) s možností odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Po nabytí právní moci a případném vyřízení odvolání je vydáno druhé – prováděcí rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům, které je nabývací listinou k novým pozemkům a na jehož základě je proveden zápis do katastru nemovitostí. Na základě obou pravomocných rozhodnutí pozemkový úřad zajistí dle požadavků vlastníků vytyčení nově navržených pozemků. Veškeré náklady spojené s pozemkovou úpravou, včetně vytyčení pozemků hradí stát.

Kontakty a další informace:

Zpracovatel návrhu KoPÚ: Ing. David Dohnal, firma Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, tel. +420 777 623 608, e-mail: hanousek.pv@seznam.cz, IDDS: gksfyds, web: hanousekpv.cz

Zpracovatel geodetické části: Ing. Martin Holinka, 1.Geo, spol. s r.o., Pracoviště Prostějov, Hradební 6, 796 01 Prostějov, tel. +420 582 343 515, +420 602 515 846, martin.holinka@1-GEO.CZ , IDDS: mn8tgr2,   web: www.1-geo.cz

Referent pověřený řízením KoPÚ: Jan Zbirovský,  SPÚ - Pobočka Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov, tel.: 727 957 178, e-mail: j.zbirovsky@spucr.cz, IDDS: z49per3, web: www.spucr.cz